รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ครึ่งปีแรก

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2559 ข้อ 14 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี” ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 14    ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.เขาพระทอง จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบแรก มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ  อบต.เขาพระทอง ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.เขาพระทอง 
    "การคมนาคมสะดวกดี คนมีการศึกษา ใฝ่หาคุณธรรม ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ ทุกชีวิตอยู่ดี มีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน"

ข. พันธกิจ ของอบต.เขาพระทอง 
    1.พัฒนาด้านการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
    2.ส่งเสริมอาชีพ การศึกษา สาธารณสุข สวัสดิการ การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    3.พัฒนาการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    4.ส่งเสริม ฟื้นฟู อนุรักษ์ ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    5.พัฒนาการบริหารและการจัดการองค์กร

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อบต.เขาพระทองได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
        1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ
        2. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ขุดลอก แหล่งเก็บน้ำ ระบบประปา รวมทั้งจัดหาภาชนะเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
        3. ขยาย ติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้า
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
        1. สนับสนุน ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
        2. ส่งเสริม เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนและสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมให้แก่ประชาชน
        3. ส่งเสริม พัฒนาระบบการเรียนการสอนและอาคารสถานที่ รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา
        4. ส่งเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
        5. ส่งเสริม สนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ
        6. ส่งเสริม สนับสนุนสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
        7. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        1. สนับสนุน ส่งเสริม ฟื้นฟู อนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
        2. บูรณะ บำรุงรักษา อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
        1. ส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        2. ส่งเสริมและจัดให้มีระบบการกำจัดขยะ
        3. ส่งเสริมการปลูกต้นไม้หรือปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ท้องถิ่น
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการองค์กร
        1. พัฒนาโครงสร้างองค์กร
        2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
        3. พัฒนาระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพรวมทั้งพัฒนาอาคารสถานที่ราชการ
        4. พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

ง. การวางแผน
    อบต.เขาพระทอง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป 
    อบต.เขาพระทอง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562)

รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนา 3 ปี ปี 2560
อบต.เขาพระทอง ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

| ยุทธศาสตร์ | 2560 |  | 2561 |  | 2562 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 23 | 80,242,000.00 | 110 | 211,191,500.00 | 99 | 179,404,500.00 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 58 | 18,403,500.00 | 72 | 24,008,500.00 | 62 | 17,181,500.00 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 12 | 442,000.00 | 16 | 577,000.00 | 17 | 1,077,000.00 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 4 | 15,697,000.00 | 10 | 15,837,000.00 | 9 | 210,000.00 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการองค์กร | 28 | 2,400,000.00 | 21 | 6,459,000.00 | 18 | 1,334,000.00 |
| รวม | 125 | 117,184,500.00 | 229 | 258,073,000.00 | 205 | 199,207,000.00 |

รายงานโครงการที่อนุมัติงบประมาณ ปี 2560
อบต.เขาพระทอง

| อบต.เขาพระทอง | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | แหล่งที่มา | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |
| 1. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายสามแยกหน้าวัดเขาพระทอง ม.1 -บ้านทุ่งไม้ไผ่ ม.5 -สามแยกโรงรมบ้านทุ่งโชน ม.6 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 590,000.00 |
| 2. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายสามแยกเขาพระทอง ม.3 - เขาลำปะ ม.2 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 600,000.00 |
| 3. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเขากอย ม.3 - ชายคลอง ม.4 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 600,000.00 |
| 4. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหลังโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่-สามแยกพัฒนา ม.5 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 600,000.00 |
| 5. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายสามแยกหนำสองชั้น-หน้าโตน ม.6 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 600,000.00 |
| 6. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายห้วยยวน-ควนลาภ ม.7 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 600,000.00 |
| 7. ปรับปรุงถนนสายใสยิ้ว -ชลประทาน ม.3 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 148,000.00 |
| 8. ปรับปรุงถนนสายเกาะสะท้อน-บ้านนายสัมผัส ม.3 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 67,000.00 |
| 9. จัดซื้อปั๊มน้ำบาดาล ซับเมอร์ส | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | รายได้จัดเก็บเอง | 88,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต |  |  |  |
| 10. โครงการก่อสร้างตลาดชุมชนบ้านเขาพระทอง | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | รายได้จัดเก็บเอง | 1,220,000.00 |
| 11. โครงการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจพอเพียง | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | รายได้จัดเก็บเอง | 30,000.00 |
| 12. โครงการจัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น สู่การพัฒนาท้องถิ่น | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | รายได้จัดเก็บเอง | 10,000.00 |
| 13. สนับสนุนส่งเสริมสถาบันครอบครัว/ศูนย์พัฒนาครอบครัว | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | รายได้จัดเก็บเอง | 40,000.00 |
| 14. โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | รายได้จัดเก็บเอง | 40,000.00 |
| 15. จัดอบรม/กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | รายได้จัดเก็บเอง | 30,000.00 |
| 16. โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | รายได้จัดเก็บเอง | 10,000.00 |
| 17. โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์การป้องกันโรคเอดส์และโรคอุบัติใหม่ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | รายได้จัดเก็บเอง | 40,000.00 |
| 18. ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ม.3 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 450,000.00 |
| 19. โครงการอาหารเสริม(นม) | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ | 1,713,083.00 |
| 20. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,724,800.00 |
| 21. โครงการอุดหนุนโรงเรียนตามโครงการอาหารกลางวัน | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ | 2,584,000.00 |
| 22. โครงการจ้างเหมาบริการ ครูพี่เลี้ยง | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เงินอุดหนุนทั่วไป | 108,000.00 |
| 23. ต่อเติมอาคาร ศพด. ชุมชนวัดเขาลำปะ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เงินอุดหนุนทั่วไป | 626,000.00 |
| 24. โครงการจัดงานวันบัณฑิตน้อย | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 45,000.00 |
| 25. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เงินอุดหนุนทั่วไป | 40,000.00 |
| 26. โครงการจัดซื้อพัดลม พร้อมติดตั้ง | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เงินอุดหนุนทั่วไป | 22,800.00 |
| 27. โครงการจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เงินอุดหนุนทั่วไป | 5,500.00 |
| 28. โครงการซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์พร้อมเก้าอี้สำหรับเด็กเล็ก | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เงินอุดหนุนทั่วไป | 28,000.00 |
| 29. จัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งศูนย์พัฒนาเด็ก | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เงินอุดหนุนทั่วไป | 120,000.00 |
| 30. จัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เงินอุดหนุนทั่วไป | 25,000.00 |
| 31. โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 30,000.00 |
| 32. โครงการวันเด็กแห่งชาติ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 30,000.00 |
| 33. โครงการก่อสร้างเสาธงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโชน | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เงินอุดหนุนทั่วไป | 21,000.00 |
| 34. จัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 18,000.00 |
| 35. จัดซื้อลิ้นชักพลาสติก ชนิด 4 ชัน | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เงินอุดหนุนทั่วไป | 24,000.00 |
| 36. สนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ | 52,500.00 |
| 37. จัดซื้อน้ำยา สารเคมี วัคซีน ใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินอุดหนุนทั่วไป | 80,000.00 |
| 38. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขาพระทอง | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินอุดหนุนทั่วไป | 109,500.00 |
| 39. โครงการอบรม/รณรงค์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินอุดหนุนทั่วไป | 40,000.00 |
| 40. โครงการจัดส่งนักกีฬา นักกรีฑา เยาวชนประชาชน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอำเภอชะอวด | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 150,000.00 |
| 41. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ?เขาพระทองเกมส์? | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 380,000.00 |
| 42. โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 70,000.00 |
| 43. โครงการกีฬาสานสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 60,000.00 |
| 44. โครงการจัดส่งนักกีฬา ทีมกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 10,000.00 |
| 45. โครงการร่วมจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑาประชาชน เยาวชน ระดับอำเภอ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 5,000.00 |
| 46. โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 86,500.00 |
| 47. โครงการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อเด็กและเยาวชน | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 30,000.00 |
| 48. โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินอุดหนุนทั่วไป,เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ | 7,057,200.00 |
| 49. โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ | 766,200.00 |
| 50. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ | 120,000.00 |
| 51. ก่อสร้าง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินอุดหนุนทั่วไป | 155,000.00 |
| 52. สนับสนุนกองทุนสวัสดิการตำบลเขาพระทอง | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินอุดหนุนทั่วไป | 75,000.00 |
| 53. โครงการเพื่อนร่วมเดินทางในช่วงเทศกาลปี่ใหม่และสงกรานต์ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | รายได้จัดเก็บเอง | 42,000.00 |
| 54. จัดซื้อวัสดุงานป้องกัน | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | รายได้จัดเก็บเอง | 30,000.00 |
| 55. โครงการติดตั้งป้ายจราจร เขตชุมชน | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | รายได้จัดเก็บเอง | 40,000.00 |
| 56. โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | รายได้จัดเก็บเอง | 350,000.00 |
| 57. จัดซื้อถังดับเพลิงเคมี | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | รายได้จัดเก็บเอง | 35,000.00 |
| 58. โครงการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติในพื้นที่ตำบล | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | รายได้จัดเก็บเอง | 15,000.00 |
| 59. ติดตั้งกล้องวงจรปิด | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | รายได้จัดเก็บเอง | 29,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  |  |
| 60. โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 85,000.00 |
| 61. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 35,000.00 |
| 62. โครงการงานประเพณีชักพระ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 20,000.00 |
| 63. โครงการทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 80,000.00 |
| 64. โครงการจัดกิจกรรมประเพณีห่มผ้าพระ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 20,000.00 |
| 65. โครงการงานประเพณีดอกจูดบาน กาชาดและของดีเมืองชะอวด ประจำปี 2560 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 65,000.00 |
| 66. โครงการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 15,000.00 |
| 67. โครงการจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 10,000.00 |
| 68. โครงการอบรมศิลธรรมจริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน เยาวชน | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 60,000.00 |
| 69. โครงการจัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 10,000.00 |
| 70. โครงการอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านและวัฒนธรรมท้องถิ่น | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 30,000.00 |
| 71. โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีท้องถิ่นประจำปีของจังหวัดนครศรีธรรมราช (งานเดือนสิบ) | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 10,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |
| 72. โครงการปลูกหญ้าแฝก ตามแนวพระราชดำริ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | รายได้จัดเก็บเอง | 5,000.00 |
| 73. โครงการสามวัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | รายได้จัดเก็บเอง | 10,000.00 |
| 74. โครงการชุมชนปลอดขยะ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินอุดหนุนทั่วไป | 20,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการองค์กร |  |  |  |
| 75. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรท้องถิ่นและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปี 2560 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | รายได้จัดเก็บเอง | 80,000.00 |
| 76. โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | รายได้จัดเก็บเอง | 20,000.00 |
| 77. อุดหนุน อบต.ชะอวด โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | รายได้จัดเก็บเอง | 15,000.00 |
| 78. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ อบต. | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | รายได้จัดเก็บเอง | 80,000.00 |
| 79. จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | รายได้จัดเก็บเอง | 9,500.00 |
| 80. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และปริ้นเตอร์ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินอุดหนุนทั่วไป | 111,900.00 |
| 81. โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันพ่อแห่งชาติ) | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | รายได้จัดเก็บเอง | 80,000.00 |
| 82. จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินอุดหนุนทั่วไป | 46,000.00 |
| 83. โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินอุดหนุนทั่วไป | 66,000.00 |
| 84. จัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | รายได้จัดเก็บเอง | 18,500.00 |
| 85. โครงการพัฒนาระบบ อินเตอร์เน็ต ขององค์การบริหารส่วนตำบล | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินอุดหนุนทั่วไป | 40,000.00 |
| 86. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศสำนักงาน | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินอุดหนุนทั่วไป | 121,000.00 |
| 87. จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ระดับ 1-2 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 11,000.00 |
| 88. จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | รายได้จัดเก็บเอง | 180,000.00 |
| 89. โครงการก่อสร้างห้องสุขา | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | รายได้จัดเก็บเอง | 178,000.00 |
| 90. จัดซื้อขุดรับแขกสำนักงาน | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | รายได้จัดเก็บเอง | 12,000.00 |
| 91. โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง | รายได้จัดเก็บเอง | 130,000.00 |
| 92. โครงการรณรงค์/ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีต่าง ๆ | ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 12,000.00 |
| รวม |  |  | 24,401,983.00 |

# รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2560
อบต.เขาพระทอง ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

| ยุทธศาสตร์ | แผนการดำเนินการ ทั้งหมด |  |  |  | อนุมัติงบประมาณ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | คิดเป็น | งบประมาณ | คิดเป็น | จำนวน โครงการ | คิดเป็น | งบประมาณ | คิดเป็น |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 23.0 | 18.40 | 80,242,000.00 | 68.47 | 9.0 | 9.78 | 3,893,000.00 | 15.95 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 58.0 | 46.40 | 18,403,500.00 | 15.70 | 50.0 | 54.35 | 18,823,083.00 | 77.14 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 12.0 | 9.60 | 442,000.00 | 0.38 | 12.0 | 13.04 | 440,000.00 | 1.80 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 4.0 | 3.20 | 15,697,000.00 | 13.40 | 3.0 | 3.26 | 35,000.00 | 0.14 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการองค์กร | 28.0 | 22.40 | 2,400,000.00 | 2.05 | 18.0 | 19.57 | 1,210,900.00 | 4.96 |
| รวม | 125.0 |  | 117,184,500.00 |  | 92.0 |  | 24,401,983.00 |  |

# รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2560
อบต.เขาพระทอง ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

| ยุทธศาสตร์ | ลงนามสัญญา |  |  |  | เบิกจ่าย |  |  |  | 100% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | คิดเป็น | งบประมาณ | คิดเป็น | จำนวน โครงการ | คิดเป็น | งบประมาณ | คิดเป็น | จำนวน โครงการ | คิดเป็น | งบประมาณ | คิดเป็น |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 1.0 | 6.25 | 599,000.00 | 9.30 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 8.0 | 50.00 | 5,314,000.00 | 82.50 | 8.0 | 57.14 | 5,305,000.00 | 95.40 | 7.0 | 63.64 | 5,260,000.00 | 96.73 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 1.0 | 6.25 | 15,000.00 | 0.23 | 1.0 | 7.14 | 15,000.00 | 0.27 | 1.0 | 9.09 | 15,000.00 | 0.28 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการองค์กร | 6.0 | 37.50 | 513,000.00 | 7.96 | 5.0 | 35.71 | 241,000.00 | 4.33 | 3.0 | 27.27 | 163,000.00 | 3.00 |
| รวม | 16.0 |  | 6,441,000.00 |  | 14.0 |  | 5,561,000.00 |  | 11.0 |  | 5,438,000.00 |  |

# รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ปี 2560
อบต.เขาพระทอง

| อบต.เขาพระทอง ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ชื่อโครงการ | เปอร์เซ็นต์ การดำเนินการ | ชื่อคู่สัญญา | ระยะเวลา การดำเนินการ (วัน) | วงเงินตามสัญญา (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |
| 1. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายสามแยกเขาพระทอง ม.3 - เขาลำปะ ม.2 | 0 | 1 สัญญาจ้าง/16/2560 | 45 | 599,000.00 | 0.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต |  |  |  |  |  |
| 2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 100 | 1 ค่าอาหาร ศพด./ฏีกาท่ี72/2560 | 10 | 252,000.00 | 252,000.00 |
|  |  | 2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการสถานศึกษา/ฏีกาท่ี71/2560 | 5 | 421,400.00 | 421,400.00 |
| 3. โครงการอุดหนุนโรงเรียนตามโครงการอาหารกลางวัน | 100 | 1 ฏีกาท่ี 176/2560 | 2 | 640,000.00 | 640,000.00 |
| 4. โครงการจ้างเหมาบริการ ครูพี่เลี้ยง | 83 | 1 1/2560 | 6 | 54,000.00 | 45,000.00 |
| 5. โครงการจัดซื้อพัดลม พร้อมติดตั้ง | 100 | 1 บันทึกตกลงซื้อขาย/5/2560 | 7 | 22,800.00 | 22,800.00 |
| 6. จัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 100 | 1 3/2560 | 4 | 21,000.00 | 21,000.00 |
| 7. โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 100 | 1 022/2560 | 2 | 265,200.00 | 265,200.00 |
|  |  | 2 ฏีกาท่ี 63/2560 | 2 | 577,300.00 | 577,300.00 |
|  |  | 3 ฏ๊กาท่ี 106/2560 | 2 | 574,400.00 | 574,400.00 |
|  |  | 4 ฏีกาท่ี 147/2560 | 2 | 572,100.00 | 572,100.00 |
|  |  | 5 ฏีกาท่ี 192/2560 | 2 | 570,100.00 | 570,100.00 |
|  |  | 6 ฏีกาท่ี 249/2560 | 2 | 567,700.00 | 567,700.00 |
| 8. โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ | 100 | 1 021/2560 | 2 | 142,400.00 | 142,400.00 |
|  |  | 2 ฏีกาท่ี 64/2560 | 2 | 144,000.00 | 144,000.00 |
|  |  | 3 ฏีกาท่ี107/2560 | 2 | 147,200.00 | 147,200.00 |
|  |  | 4 ฏีกาท่ี 146/2560 | 2 | 152,000.00 | 152,000.00 |
|  |  | 5 ฏีกาท่ี 191/2560 | 2 | 154,400.00 | 154,400.00 |
| 9. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 100 | 1 ฏีกาท่ี 20/2560 | 2 | 6,000.00 | 6,000.00 |
|  |  | 2 ฏีกาท่ี 65/2560 | 2 | 6,000.00 | 6,000.00 |
|  |  | 3 ฏีกาท่ี 108/2560 | 2 | 6,000.00 | 6,000.00 |
|  |  | 4 ฏีกาท่ี 145/2560 | 2 | 6,000.00 | 6,000.00 |
|  |  | 5 ฏีกาท่ี 190/2560 | 2 | 6,000.00 | 6,000.00 |
|  |  | 6 ฏีกาท่ี 251/2560 | 2 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  |  |  |  |
| 10. โครงการงานประเพณีชักพระ | 100 | 1 3/2560 | 8 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการองค์กร |  |  |  |  |  |
| 11. โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย | 100 | 1 บันทึกตกลงจ้าง/20/2560 | 5 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 12. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และปริ้นเตอร์ | 100 | 1 ซื้อขาย/11/2560 | 3 | 21,000.00 | 21,000.00 |
|  |  | 2 บันทึกตกลงซื้อขาย/5/2560 | 7 | 58,000.00 | 58,000.00 |
| 13. โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ | 50 | 1 บันทึกตกลงจ้าง/1/2560 | 12 | 66,000.00 | 33,000.00 |
| 14. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศสำนักงาน | 100 | 1 ซื้อขาย/4/2560 | 3 | 28,000.00 | 28,000.00 |
|  |  | 2 บันทึกตกลงซื้อขาย/14/2560 | 7 | 27,000.00 | 27,000.00 |
|  |  | 3 บันทึกตกลงซื้อขาย/6/2560 | 7 | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 15. โครงการก่อสร้างห้องสุขา | 0 | 1 14/2560 | 60 | 176,000.00 | 0.00 |
| 16. โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 41 | 1 บันทึกตกลงจ้าง/1/2560 | 12 | 108,000.00 | 45,000.00 |
| รวม |  |  |  | 6,441,000.00 | 5,561,000.00 |

รายงานสรุปผล การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2560
อบต.เขาพระทอง ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

| ยุทธศาสตร์ | ผ่านเกณฑ์ | ร้อยละ | ไม่ผ่านเกณฑ์ | ร้อยละ | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 0 | 0.00 | 23 | 100 | 23 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 8 | 13.79 | 50 | 86.21 | 58 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 1 | 8.33 | 11 | 91.67 | 12 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0 | 0.00 | 4 | 100 | 4 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการองค์กร | 5 | 17.86 | 23 | 82.14 | 28 |
| รวม | 14 | 11.20 | 111 | 88.80 | 125 |

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  จำนวน 9 โครงการที่อนุมัติงบประมาณ   และดำเนินการ   1 โครงการ เบิกจ่าย 0 โครงการ

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  จำนวน 50 โครงการ ที่อนุมัติงบประมาณ   และดำเนินการ   8 โครงการ เบิกจ่าย 8 โครงการ

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  จำนวน 12 โครงการ ที่อนุมัติงบประมาณ   และดำเนินการ   1 โครงการ เบิกจ่าย 1 โครงการ

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 โครงการ ที่อนุมัติงบประมาณ   และดำเนินการ   0 โครงการ เบิกจ่าย 0 โครงการ

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการองค์กร จำนวน 18 โครงการ ที่อนุมัติงบประมาณ   และดำเนินการ   6 โครงการ เบิกจ่าย 5 โครงการ

|  | โครงการตามแผน | อนุมัติงบประมาณ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงสร้างพื้นฐาน | 23 | 9 | 1 | 0 |
| สังคม/คุณภาพชีวิต | 58 | 50 | 8 | 8 |
| ประเพณี | 12 | 12 | 1 | 1 |
| สิ่งแวดล้อม | 4 | 3 | 0 | 0 |
| บริหารจัดการ | 28 | 18 | 6 | 5 |

สรุปผลการติดตาม ครึ่งปีแรก ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้อง   ตามวิสัยทัศน์  ตำบลเขาพระทองมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ    แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ

จาก วิสัยทัศน์ “การคมนาคมสะดวกดี  คนมีการศึกษา  ใฝ่หาคุณธรรม  ก้าวนำเศรษฐกิจ  ทุกชีวิตอยู่ดี  มีความร่วมมือทุกภาคส่วน” โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาของ อบต.

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   “การคมนาคมสะดวกดี”

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต    “คนมีการศึกษา”  “ก้าวนำเศรษฐกิจ”  “ทุกชีวิตอยู่ดี”

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  “ใฝ่หาคุณธรรม”

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “คนมีการศึกษา”

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการองค์กร  “มีความร่วมมือทุกภาคส่วน”

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ยังไม่สามาตรสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้  เนื่องจากยังมีถนนในพื้นที่อีกมากที่ไม่ได้รับการก่อสร้างให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐานเพราะ อบต.  มีงบประมาณในการก่อสร้างถนนในแต่ละปีน้อยมาก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ 1 สนับสนุน  ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน  ยังไม่มีการส่งเสริมอาชีพอย่างจริงจัง

แนวทางที่ 2 ส่งเสริม  เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนและสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมให้แก่ประชาชน  ยังขาดความร่วมมืออย่างจริงจัง

แนวทางที่ 3 ส่งเสริม  พัฒนาระบบการเรียนการสอนและอาคารสถานที่ รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา แนวทางนี้มีการดำเนินงาน แต่ไม่เป็นรูปธรรม

แนวทางที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ไม่มีการดำเนินการอย่างจริงจัง

แนวทางที่ 5 ส่งเสริม  สนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ  มีการดำเนินการต่อเนื่อง

แนวทางที่ 6 ส่งเสริม  สนับสนุนสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ มีการดำเนินการตามหนังสือสั่งการ

แนวทางที่ 7 ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่เป็นรูปธรรมเท่าที่ควร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ไม่มีการดำเนินการอย่างจริงจัง  ขาดการต่อเนือง   ทำได้เฉพาะโครงการเล็กๆงบประมาณน้อยๆ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการองค์กร เป็นการดำเนินงานเพื่อพัฒนาบุคลากร  ระบบการวางแผน  และฐานข้อมูลร่วมถึงอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานประจำวัน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  จำนวน 9 โครงการที่อนุมัติงบประมาณ   และดำเนินการ   1 โครงการ เบิกจ่าย 0 โครงการ

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  จำนวน 50 โครงการ ที่อนุมัติงบประมาณ   และดำเนินการ   8 โครงการ เบิกจ่าย 8 โครงการ

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  จำนวน 12 โครงการ ที่อนุมัติงบประมาณ   และดำเนินการ   1 โครงการ เบิกจ่าย 1 โครงการ

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 โครงการ ที่อนุมัติงบประมาณ   และดำเนินการ   0 โครงการ เบิกจ่าย 0 โครงการ

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการองค์กร จำนวน 18 โครงการ ที่อนุมัติงบประมาณ   และดำเนินการ   6 โครงการ เบิกจ่าย 5 โครงการ

ข้อเสนอเพิ่มเติม

- เห็นควรดำเนินการโครงการที่มีการส่งเสริมอาชีพเสริมให้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อเพิ่มรายได้

- เห็นควนประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในพื้นที่ ในการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน  ชุมชน  ตำบล

- ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้คงอยู่โดยเพิ่มโครงการในการดำเนินการในเรื่องนี้เพิ่มขึ้น

- ให้ผู้บริหารคำนึงถึงความคุ้มค่าของงบประมาณที่ดำเนินการโครงการ  และผลที่ได้รับของประชาชน